附件2：采购需求方案

广州医科大学附属妇女儿童医疗中心院史馆建设项目需求方案（征求意见稿）

一、项目概况：

- 项目编号：********

- 项目名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心院史馆建设项目

3、建设单位：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心

4、项目内容：

| 采购内容 | 服务期 | 采购预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广州医科大学附属妇女儿童医疗中心院史馆建设项目 | 自合同签订之日起6个月，其中线上部分约3个月 | 人民币约 100万元 | 采购内容分线上云展馆及线下实体院史长廊两部分，供应商需同时承担两部分内容的设计、实施、调试、验收及售后保障。 |

5、服务地点：广州市天河区金穗路9号，珠江新城院区院内一楼圆球，五楼天台长廊区

6、该项目服务为全包制，范围包括线上、线下院史馆的设计、制作、建设和维保服务。

7、项目服务内容及要求

本项目为广州医科大学附属妇女儿童医疗中心院史馆建设工程，采用线下实体院史长廊+线上云展馆一体化打造，是集院史传承、文化展示、科普教育、品牌传播、职工思政于一体的综合性文化地标项目，全面呈现医院发展历程、学科成就、医者精神与妇幼健康使命。

- 具体内容及要求

| 序号 | 服务类别 | 采购服务内容 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、线下实体院史长廊 |  |  |  |
| 1 | 设计服务 | 整体方案策划 | 根据采购人要求策划符合医院妇儿特色、满足院史馆展示需求的整体设计方案 |
| 2 |  | 设计规划 | 围绕采购人关于院史馆建设的定位及宣传方向，完成整体设计方案、展陈内容并提报 |
| 3 | 施工服务 | 施工安装 | 按照设计方案及施工规划表要求，完成院史馆整体施工、展陈设施安装、灯光调试、展品陈列辅助、清洁收尾等工作 |
| 4 |  | 交付要求 | 施工完成后，需提交完整的施工验收资料，配合采购人完成验收，交付成果包括：院史馆实体场地、完整设计施工资料（含电子版）等 |
| 二、线上云展馆 |  |  |  |
| 5 | 设计服务 | 整体方案策划 | 同线下院史长廊一体化设计，形式不限 |
| 6 |  | 设计规划 |  |
| 7 | 施工服务 | 施工安装 | 按照设计方案及实施阶段计划要求，完成线上云展馆整体制作、成品与现有设施的调试、播放、试运行等； |
| 8 |  | 交付要求 | 产品交付质量需确保符合国家相关标准及设计要求，交付成果包括：线上云展馆源文件、相关代码、完整设计资料（含电子版）等。 |
| 三、其他内容 |  |  |  |
| 9 | 团队服务 | 项目团队 | 配置专业的设计团队及施工团队，人员需具备相关专业资质证书。 |
| 10 | 后期服务 | 质保及维护 | 供应商根据情况提供维修、维护和展品更新、调整等技术支持服务 |
| 11 |  | 调试及培训 | 供应商负责项目完成后、验收之前的调试工作和验收后的相应人员培训工作 |
| 11 |  | 版权归属要求 | 供应商为本次项目创作的全部设计成果的知识产权均归采购人所有，著作权自创作完成之日起归采购方所有，供应商仅保留署名权。 |
| 12 |  | 保密要求 | 未经采购人书面同意，不得以泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转载、展示、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉采购人的相关资料内容，也不得在合作过程中为非合作目的，或在合作过程之外，未经采购人书面同意使用采购人资料或许可、帮助他人使用采购人资料。采购人同意对成交单位的商业秘密或其他非公开信息采取同等保密义务。 |
| 13 | 其他 | 资质要求 | 需具备设计施工和软件开发相关资质，团队核心成员具备相关从业经验及证书 |
| 14 |  | 服务保障要求 | 具备持续的服务保障能力 |

8、项目具体的服务要求

- 中标人须尊重和服从采购人的领导和管理，采购人对中标人提供的设计方案、施工质量有权提出修改意见，中标人应根据采购人的要求进行修改，并不得因此增加结算费用。

- 在签订合同后，采购人根据实际需要，提前向中标人发出通知，中标人在收到通知后， 应立即进行确认并按要求提供设计方案、施工进度报告等，确保按时保质完成。

- 中标人必须为本项目指派固定的项目负责人，该项目负责人在服务周期内应是固定的， 如需更换项目负责人，必须经得采购人同意。

- 中标人保证合同项下提供的服务不侵犯任何第三方的专利、商标或版权或其他合法权利。否则，中标人须对第三方承担全部责任并承担因此而发生的所有费用。

- 所有已采用的设计方案、施工成果及相关资料，版权归属按本需求书相关条款执行，署名权归中标人所有。

- 若中标人在履行合同期间违约，采购人将向中标人发出书面通知，达到规定的条件，采购人有权解除合同。若因中标人的违约给采购人造成损失，由中标人赔偿采购人的损失。